### 1) Финансовая оценка проекта

- User Points:
На основе предыдущих расчётов и оценок, User Points составляют примерно 2080 часов, что эквивалентно примерно 13 месяцам разработки.

- Состав команды:
В вашей команде 12 специалистов:

  - 3 разработчика backend (junior, middle, senior).

  - 2 разработчика frontend (middle, senior).

  - 2 тестировщика (ручное тестирование и автоматизированное).

  - 3 аналитика (бизнес-аналитик, системный аналитик, старший аналитик).

  - 1 дизайнер.

  - 1 проектный менеджер.

- Медианные годовые зарплаты:

  - Джуниор разработчик backend: 900 000 руб.

  - Миддл разработчик backend: 2 400 000 руб.

  - Сеньор разработчик backend: 4 200 000 руб.

  - Миддл разработчик frontend: 2 200 000 руб.

  - Сеньор разработчик frontend: 3 800 000 руб.

  - Тестировщик ручного тестирования: 1 100 000 руб.

  - Тестировщик автоматизированного тестирования: 2 000 000 руб.

  - UI/UX дизайнер: 1 800 000 руб.

  - Бизнес-аналитик: 1 900 000 руб.

  - Системный аналитик: 2 100 000 руб.

  - Старший аналитик: 2 200 000 руб.

  - Проектный менеджер: 2 500 000 руб.

- Общая сумма расходов на команду за год:
26 100 000 руб.

### 2) Очередность разработки и внедрения функционала

| № | Use Case | Очередность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация в приложении | 1 |
| 2 | Добавление метода оплаты | 2 |
| 3 | Установка напоминания о платеже | 3 |
| 4 | Отслеживание сроков платежей | 4 |
| 5 | Отправка напоминаний | 5 |
| 6 | Просмотр истории платежей | 6 |
| 7 | Редактирование настроек оплаты | 7 |
| 8 | Удаление напоминания о платеже | 8 |
| 9 | Просмотр уведомлений | 9 |
| 10 | Управление подписками на оплату | 10 |

Очередность разработки:

- Первый этап: Основной функционал, без которого приложение не может работать: регистрация, фиксация доходов и расходов, напоминания о платежах.

- Второй этап: Дополнительные функции для улучшения пользовательского опыта, такие как просмотр истории платежей и редактирование настроек.

- Последний этап: Кастомизация и дополнительные возможности, такие как управление подписками и удаление напоминаний.

### 3) Результаты Покера (Planning Poker)

| ### Use Case | ### Маатук Джавхер (Responsible) | ### Студент 2 (Consulted) | ### Студент 3 (Informed) | ### Консенсус | ### User Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Регистрация в приложении | ### 5 | ### 8 | ### 8 | ### 8 | ### 10 |
| ### 2. Добавление метода оплаты | ### 3 | ### 8 | ### 13 | ### 8 | ### 5 |
| ### 3. Установка напоминания о платеже | ### 3 | ### 5 | ### 3 | ### 5 | ### 10 |
| ### 4. Отслеживание сроков платежей | ### 8 | ### 8 | ### 5 | ### 8 | ### 15 |
| ### 5. Отправка напоминаний | ### 8 | ### 8 | ### 13 | ### 13 | ### 15 |
| ### 6. Просмотр истории платежей | ### 13 | ### 8 | ### 5 | ### 13 | ### 5 |
| ### 7. Редактирование настроек оплаты | ### 13 | ### 8 | ### 13 | ### 5 | ### 10 |
| ### 8. Удаление напоминания о платеже | ### 21 | ### 13 | ### 8 | ### 13 | ### 10 |
| ### 9. Просмотр уведомлений | ### 13 | ### 5 | ### 8 | ### 8 | ### 5 |
| ### 10. Управление подписками на оплату | ### 13 | ### 8 | ### 13 | ### 13 | ### 10 |

Пояснение:

- User Points для каждого Use Case были рассчитаны на основе консенсуса, что отражает сложность и усилия, необходимые для реализации каждой функции.

- Эти значения используются для оценки трудозатрат на реализацию каждого элемента функционала.

### Заключение:

- Финансовая оценка: Оценка затрат на проект основывается на средней годовой зарплате команды.

- Очередность функционала: Функционал будет внедряться поэтапно, начиная с базовых возможностей и заканчивая функциями кастомизации.

- Планирование с использованием Покера: Оценка сложности каждого Use Case с помощью Покера планирования дала базу для расчёта необходимых усилий для разработки.